ata de reunião  
Projetoem equipe

Data: 16/01/2025

Hora: 15H

Local da reunião: Online pelo MS Teams

# Presentes

Daniel Alberto Santos Jaques Alencar, João Pedro Leyssieux Campanella, Júlio César Machado FernandeseMárcio da Mota Xerém.

# TEMA PRINCIPAL

Apresentação do andamento dos trabalhos e redistribuição das responsabilidades pelo desenvolvimento de cada uma das funcionalidades do Projeto de Lista de Produtos com Carrinho de Compras, haja vista a saída do aluno Victor.

# pauta - reponsáveis

# Landing Page -> Júlio - Ok

# JSON Produtos -> Daniel – Previsão em 17/07/2024

# Classe Carrinho -> Victor – Ok (Feita por Márcio)

# Tela de Confirmação de Pedido -> João – Falta consolidar com os códigos de Júlio e Márcio

# Evento ao adicionar ao carrinho -> João

# Gerar dinamicamente os cards com o JSON -> Márcio – Ok

# Gerar dinamicamente a página detalhada de um produto -> Gustavo e Márcio

# DELIBERAÇÕES

# Durante à aula presencial, em 18/01/2024, serão consolidados os códigos elaborados até o momento; e

# Durante à aula presencial será apresentado o andamento do trabalho ao aluno Gustavo, em função de ainda não ter sido possível o contato com ele.

# próxima reunião

18/01/2025, às 12:45H, durante a aula presencial